পরিশিষ্ট- ৩: মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুসরণীয় চেকলিস্ট

আরম্ভ

আরম্ভ

চেকলিস্ট - ১

(সাইট প্রস্তুতি সংক্রান্ত)

চেকলিস্ট - ১

(সাইট প্রস্তুতি সংক্রান্ত)

১-খ: সাইট প্রস্তুতি/ ব্যবস্থাপনা চেকলিস্ট

১-খ: সাইট প্রস্তুতি/ ব্যবস্থাপনা চেকলিস্ট

১-ক: নকশা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

১-ক: নকশা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

১-গ: নিরাপত্তা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

১-গ: নিরাপত্তা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

১-ঘ: ডেমোলিশন কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

১-ঘ: ডেমোলিশন কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

চেকলিস্ট - ২ (ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত)

চেকলিস্ট - ২ (ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত)

৩-ক: কংক্রিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ (materials & equipment) সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৩-ক: কংক্রিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ (materials & equipment) সংক্রান্ত চেকলিস্ট

২-ক: ফাউন্ডেশন লে-আউট প্রদানের চেকলিস্ট layout

২-ক: ফাউন্ডেশন লে-আউট প্রদানের চেকলিস্ট layout

২-খ: পাইল ড্রাইভিং কাজের চেকলিস্ট work

২-খ: পাইল ড্রাইভিং কাজের চেকলিস্ট work

২-গ: মাটি খনন (excavation) কাজের চেকলিস্ট

২-গ: মাটি খনন (excavation) কাজের চেকলিস্ট

চেকলিস্ট - ৩ (Materials &

Equipment সংক্রান্ত)

চেকলিস্ট - ৩ (Materials &

Equipment সংক্রান্ত)

৪-গ: Beam/ Slab ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৪-গ: Beam/ Slab ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৪-খ: Column/ Shear Wall ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৪-খ: Column/ Shear Wall ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৪-ক ফাউন্ডেশন (Footing/ Mat/ Pile cap) ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৪-ক ফাউন্ডেশন (Footing/ Mat/ Pile cap) ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট

চেকলিস্ট – ৪

(RCC কাজ সংক্রান্ত)

চেকলিস্ট – ৪

(RCC কাজ সংক্রান্ত)

৫-ঘ: টাইলসের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ঘ: টাইলসের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-খ: প্লাস্টারের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-খ: প্লাস্টারের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ক: ইটের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ক: ইটের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-গ: Wet area Waterproofing সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-গ: Wet area Waterproofing সংক্রান্ত চেকলিস্ট

চেকলিস্ট - ৫ (Finishing কাজ সংক্রান্ত)

চেকলিস্ট - ৫ (Finishing কাজ সংক্রান্ত)

৫-ঝ: ল্যান্ডস্কেপিং এর কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ঝ: ল্যান্ডস্কেপিং এর কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-জ: রাস্তার কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-জ: রাস্তার কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ছ: কাঠের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ছ: কাঠের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-চ: অ্যালুমিনিয়ামের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-চ: অ্যালুমিনিয়ামের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ঙ: রঙের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৫-ঙ: রঙের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

চেকলিস্ট - ৬ (Plumbing কাজ সংক্রান্ত)

চেকলিস্ট - ৬ (Plumbing কাজ সংক্রান্ত)

৬-খ: স্যানিটারি ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৬-খ: স্যানিটারি ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৬-গ: বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৬-গ: বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৬-ক: পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৬-ক: পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চেকলিস্ট

চেকলিস্ট - ৭

(E/M কাজ সংক্রান্ত)

চেকলিস্ট - ৭

(E/M কাজ সংক্রান্ত)

৭-ঘ: Lift/ Escalator সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-ঘ: Lift/ Escalator সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-গ: HVAC Work সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-গ: HVAC Work সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-খ: Fire Protection ও Detection সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-খ: Fire Protection ও Detection সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-ক: বিদ্যুতায়নের (Electrification) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

৭-ক: বিদ্যুতায়নের (Electrification) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট

সমাপ্ত

সমাপ্ত

৭-ঙ: Sub-station সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-ঙ: Sub-station সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-চ: কম্পাউন্ড লাইট এবং স্ট্রিট লাইট সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

৭-চ: কম্পাউন্ড লাইট এবং স্ট্রিট লাইট সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট

** নির্দেশিত চেকলিষ্ট সমূহ মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং তদারকির স্বার্থে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণীত এবং আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে স্মারক নাম্বারঃ ১৩৮৭, তারিখঃ ০৮/০৩/২০২০ এর মাধ্যমে কন্সট্রাকশন চেকলিষ্ট অনুমোদিত হয়েছে, যা স্ট্যান্ডার্ড চেকলিষ্ট হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে।

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Drawing)

| ১-ক: নকশা সংক্রান্ত (Drawing) |  | বিষয়: নকশা (Drawing) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ১-ক: নকশা (Drawing) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ √ Xক্স Xক্স Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত সাইট প্ল্যান সংরক্ষণ |  |
|  | ২. অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান সংরক্ষণ |  |
|  | ৩. অনুমোদিত ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্ট সংরক্ষণ |  |
|  | ৪. অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ৫. অনুমোদিত কাঠামোগত নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ৬. অনুমোদিত প্লাম্বিং নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ৭. অনুমোদিত stromwater drainage নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ৮. অনুমোদিত sewer নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ৯. অনুমোদিত internal ইলেকট্রিক্যাল নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ১০. অনুমোদিত external ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ১১. অনুমোদিত Fire Detection & Protection নকশা |  |
|  | ১২. অনুমোদিত Medical Gas Pipeline System নকশা (যদি থাকে) |  |
|  | ১৩. অনুমোদিত Stage Light & Sound System, Acoustic নকশা (যদি থাকে) |  |
|  | ১৪. অনুমোদিত Landscaping নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ১৫. working স্থাপত্য নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ১৬. Shop drawing (for doors/ windows/ aluminum/ steel work) |  |
|  | ১৭. সাইটে প্রস্তুতকৃত হাত নকশা |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে উপরে উল্লিখিত প্রযোজ্য নকশা সমূহ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Site Preparation)

| ১-খ: সাইট প্রস্তুতি/ ব্যবস্থাপনা (Site Preparation) |  | বিষয়: সাইট প্রস্তুতি/ ব্যবস্থাপনা (Site Preparation) চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ১-খ: সাইট প্রস্তুতি/ ব্যবস্থাপনা (Site Preparation) চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ √ Xক্স Xক্স Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত সাইট প্ল্যান সংরক্ষণ |  |
|  | ২. সাইট অফিস নির্মাণ |  |
|  | ৩. অস্থায়ী লেবার শেড নির্মাণ |  |
|  | ৪. পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৫. অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. নির্মাণ সামগ্রী সংরক্ষণের যথাযথ স্থান নির্ধারণ |  |
|  | ৭. বিদ্যমান স্থাপনা অথবা পুকুর/ খাল হতে নির্মাণ স্থল নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৮. HFL (Highest Flood Level) অনুযায়ী FGL নির্ধারণ |  |
|  | ৯. নিকটবর্তী জমি সংক্রান্ত সমস্যার (যদি থাকে) সমাধানকরণ |  |
|  | ১০. ওভারহেড বিদ্যুতের তার অপসারণ/ নিষ্ক্রিয়করণ/ সতর্কতা চিহ্ন স্থাপন |  |
|  | ১১. ভূ-গর্ভস্থ পানি/ গ্যাস সরবরাহ পাইপ (যদি থাকে) অপসারণ/ নিষ্ক্রিয়করণ |  |
|  | ১২. সাইটে বিদ্যমান গাছ/ স্থাপনা অপসারণ |  |
|  | ১৩. প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত প্রোফাইল বোর্ড স্থাপন |  |
|  | ১৪. সাইট পরিষ্কার ও নির্মাণ কাজের উপযোগীকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Safety)

| ১-গ: নিরাপত্তা সংক্রান্ত (Safety) |  | বিষয়: নিরাপত্তা (Safety) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ১-গ: নিরাপত্তা (Safety) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ √ Xক্স Xক্স Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংক্রান্তঃ |  |
|  | - যথেষ্ট সংখ্যক PPE [হার্ড হেলমেট (বিভিন্ন রঙের), নিরাপত্তা ভেষ্ট, নিরাপত্তা বেল্ট, চশমা/ গগলস, মাস্ক, গ্লাভস, জুতো, Ear Muffs] উপকরণ সংরক্ষণ |  |
|  | - পর্যাপ্ত First aid box সংরক্ষণ |  |
|  | - সেফটি ড্রিল সম্পাদন |  |
|  | - সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - সাইটে সেফটি নেট, সেফটি ক্যানোপি ও সেফটি ফেন্স স্থাপন |  |
|  | - নিরাপত্তা নির্দেশনা সহ সতর্কতা সাইনবোর্ড স্থাপন |  |
|  | - যথেষ্ট সংখ্যক সকল অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) স্থাপন |  |
|  | ২. নিরাপত্তা সরঞ্জাম সমূহ ভালো এবং মজবুত অবস্থায় সংরক্ষণ |  |
|  | ৩. দড়ি, Cable ইত্যাদি ভালো এবং মজবুত অবস্থায় সংরক্ষণ |  |
|  | ৪. ওভারহেড পাওয়ার লাইন (যদি থাকে) |  |
|  | - অপসারণ/ নিষ্ক্রিয়করণ/ সতর্কতা সংকেত স্থাপন |  |
|  | - নির্মাণস্থল হতে ন্যূনতম ২৫ মিটার আনুভূমিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - বিদ্যুতায়িত হওয়া প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Demolition)

| ১-ঘ: ডেমোলিশন কাজ (Demolition) |  | বিষয়: ডেমোলিশন (Demolition) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ১-ঘ: ডেমোলিশন (Demolition) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ √ Xক্স Xক্স Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে রিপোর্ট সংরক্ষণ |  |
|  | ২. অনুমোদিত ডেমোলিশন প্ল্যান সংরক্ষণ |  |
|  | ৩. বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ |  |
|  | ৪. সকল চিহ্ন, সতর্কতা সংকেত, সুরক্ষা সরঞ্জাম ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন |  |
|  | ৫. ২০ ফুটের অধিক উচ্চতা হতে বর্জ্য অপসারণের সরঞ্জাম (Chutes) স্থাপন |  |
|  | ৬. বিপজ্জনক পদার্থ/ রাসায়নিক সম্পূর্ণরূপে অপসারণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Foundation Layout)

| ২-ক: ফাউন্ডেশন লে-আউট প্রদান (Foundation Layout) |  | বিষয়: ফাউন্ডেশন লে-আউট (Foundation Layout) প্রদানের চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ২-ক: ফাউন্ডেশন লে-আউট (Foundation Layout) প্রদানের চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ √ Xক্স Xক্স Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. অনুমোদিত কাঠামোগত নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৩. মৃত্তিকা পরীক্ষার প্রতিবেদন সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৪. নির্মাণ পরিকল্পনার চার্ট (Time Frame) সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৫. স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশার গ্রিড লাইন সমূহ ক্রস চেককরণ |  |
|  | ৬. পার্শ্বস্থ কলামের ফাউন্ডেশন সীমানা রেখা অথবা সংলগ্ন স্থাপনা অনতিক্রমন |  |
|  | ৭. সাইটে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিক যথাযথভাবে নির্দিষ্টকরণ |  |
|  | ৮. সাইটে বেঞ্চ মার্ক/ অস্থায়ী বেঞ্চ মার্ক নির্দিষ্টকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Pile Driving: Pre-Cast Pile)

| ২-খ (i): পাইল ড্রাইভিং কাজ (প্রি-কাষ্ট পাইল) (Pile Driving: Pre-Cast Pile) |  | বিষয়: পাইল ড্রাইভিং কাজের চেকলিস্ট (প্রি-কাষ্ট পাইল) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ২-খ (i): পাইল ড্রাইভিং কাজের চেকলিস্ট (প্রি-কাষ্ট পাইল) |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ √ Xক্স Xক্স Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. টেস্ট পাইলের লোড টেস্ট প্রতিবেদন সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. অনুমোদিত সার্ভিস পাইল লে-আউট ও কাঠামোগত নকশা সংরক্ষণ |  |
|  | ৩. পাইলের ঢালাই এবং কিউরিং যথাযথভাবে সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৪. পাইল ড্রাইভিং: |  |
|  | - মৃত্তিকা পরীক্ষার প্রতিবেদন ও কাঠামো নকশা অনুযায়ী pile top level নির্ধারণ |  |
|  | - Pile driving position সমূহ সাইটে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ |  |
|  | - Pile lifting position রঙের মাধ্যমে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - প্রতিটি পাইল ১’-০” অন্তর দৈর্ঘ্য চিহ্নিতকরণ |  |
|  | - পাইল ড্রাইভিং এর verticality নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - কাঠামোগত নকশার নির্দেশনা অনুযায়ী পাইল ড্রাইভিং রেকর্ড যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকরণ |  |
|  | - সাইটে ফলোয়ার (Follower) এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - পাইল ড্রাইভার, হ্যামারের ওজন, height of fall ইত্যাদি কাঠামোগত নকশার নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে অনুসরণ |  |
|  | - পাইল জয়েন্টে (যদি থাকে) সংযোগ স্থাপন (splicing) স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পাদন |  |
|  | - সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Pile Driving: Cast-in-situ Pile)

| ২-খ (ii): পাইল ড্রাইভিং কাজ (কাষ্ট-ইন-সিটু পাইল) (Pile Driving: Cast-in-situ Pile) |  | বিষয়: পাইল ড্রাইভিং কাজের চেকলিস্ট (কাষ্ট-ইন-সিটু পাইল) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ২-খ (ii): পাইল ড্রাইভিং কাজ (কাষ্ট-ইন-সিটু পাইল) |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ √ Xক্স Xক্স Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. বোর হোল এবং ট্রিমি কনক্রিটিং সম্পাদনের যন্ত্রপাতি নিরীক্ষা পূর্বক সচল অবস্থা নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ২. সাইট প্রস্তুতি: |  |
|  | - Final pile top level নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - casting এর verticality নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - airlifting অথবা reverse circulation method এর মাধ্যমে বোর হোলের bottom পরিষ্কারকরণ |  |
|  | ৩. Reinforcement: |  |
|  | - Pile cage এর দৈর্ঘ্য এবং বহিঃস্থ diameter নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - কাঠামোগত নকশা অনুযায়ী rebar সমূহের arrangement এবং placing নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. Concreting and Flushing: |  |
|  | - ট্রিমি পাইপ এবং bore bottom এর মধ্যবর্তী গ্যাপ এর পরিমাপ (সর্বোচ্চ ১৫০ মিমি) নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - ট্রিমি পাইপ bottom সদ্য ঢালা কনক্রিটের অভ্যন্তরে (ন্যূনতম ২ মি. গভীরে) অবস্থান নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - কনক্রিটের slump test চেক (১২৫ মিমি হতে ১৫০ মিমি) |  |
|  | - Bore bottom এ bentonite solution এর ঘনত্ব নিশ্চিতকরণ (Specific gravity > ১.২৫ হলে কনক্রিট ঢালা বন্ধ করতে হবে) |  |
|  | - কাঠামোগত নকশায় প্রদত্ত সকল নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Excavation Work)

| ২-গ: মাটি খনন কাজ (Excavation Work) |  | বিষয়: মাটি খনন (excavation) কাজের চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |
| সনাক্তকরণ ID (Footing গ্রুপ) |  |  |  |

| ২-গ: মাটি খনন (excavation) কাজের চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. Excavation কাজের পূর্ব প্রস্তুতি: |  |
|  | - R.L. উল্লেখ সহ ডিজিটাল সার্ভে এর কপি সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | - B.M, TBM, FGL, PL ইত্যাদি যথাযথভাবে স্থাপন ও চিহ্নিতকরণ |  |
|  | - Excavation সংলগ্ন স্থাপনায় (যদি থাকে) সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ |  |
|  | ২. ইটের গাঁথুনির ছোট স্তম্ভ দ্বারা/ অথবা অন্যভাবে কলাম গ্রিড লাইন নির্দিষ্টকরণ যাতে মাটি কাটার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় |  |
|  | ৩. মাটি ভেঙে আসা রোধে যথাযথ lateral support নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. প্যালাসেডিং/ শোর পাইল (যদি থাকে) এর নির্মাণ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৫. আকার ও পরিমাপ: |  |
|  | - Target depth পর্যন্ত মাটি খনন সম্পন্নকরণ |  |
|  | - Foundation bed যথাযথভাবে level এবং Compact করণ |  |
|  | - Foundation bed এর উপরে sand/ sand-khoa (কাঠামো নকশায় নির্দেশিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যথাযথভাবে compact করণ |  |
|  | - Foundation bed হতে অবাঞ্চিত বস্তু অপসারণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Concreting-Material & Equipment)

| ৩-ক: কংক্রিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ (Concreting-Material & Equipment) |  | বিষয়: কংক্রিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ (materials & equipment) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ / ২ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৩-ক: কংক্রিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ (Concreting-Materials & Equipment) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. এগ্রিগেট: |  |
|  | - এগ্রিগেট সমূহ (বালু/ পাথর - খোয়া) জৈব এবং ক্ষতিকর পদার্থ মুক্ত নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - এগ্রিগেট সমূহের size এবং gradation স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকতা নিশ্চিতকরণ এবং sieve analysis সম্পাদন |  |
|  | - এগ্রিগেট সমূহ যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ |  |
|  | - Laboratory test এর জন্য নমুনা প্রেরণ |  |
|  | ২. Cement: |  |
|  | - Cement টাইপ কাঠামো নকশার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকতা যাচাইকরণ এবং Laboratory test সম্পাদন |  |
|  | - সিমেন্ট ব্যাগ গুলো যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ (আর্দ্র স্থানে নয়) |  |
|  | ৩. Reinforcing rebars: |  |
|  | - Rebar strength, ductility ইত্যাদি কাঠামো নকশার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকতা যাচাইকরণ এবং Laboratory test সম্পাদন |  |
|  | - ক্ষয়ক্ষতি/ ফাটল/ ত্রুটিমুক্ত রডের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. অন্যান্য materials: |  |
|  | - সাইটে আনীত admixture এর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকতা যাচাইকরণ |  |
|  | - লবণ ও অন্যান্য অপদ্রব্য মুক্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৫. Equipment: |  |
|  | - Concrete bucket, chutes ইত্যাদি পরিস্কার ও ব্যবহার উপযোগীকরণ |  |
|  | - এগ্রিগেট মাপক যন্ত্র ও বালু চালুনির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - অতিরিক্ত vibrator machine এবং vibrator nozzle এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - Levelling instrument, thickness checking devices ইত্যাদির পর্যাপ্ত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - Slump testing apparatus, cylinder টেস্টের উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহার যোগ্যতা নিশ্চিতকরণ |  |
| ৩-ক: কংক্রিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ (materials & equipment) সংক্রান্ত চেকলিস্ট (…..চলমান) পৃষ্ঠা ২ / ২ |  |  |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ৬. Mix proportioning: |  |
|  | - প্রয়োজনীয় concrete volume এবং target time নির্ধারণ |  |
|  | - স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক ধরণ ও পরিমাপের admixture ব্যবহার নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - সিমেন্ট, পাথর/ খোয়া এবং বালু স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক অনুপাতে মিশ্রিতকরণ |  |
|  | - মিক্সার মেশিনে সঠিক পরিমাণ পানি যোগের পর ন্যুনতম ২ মিনিট সময় পর্যন্ত মিশ্রণ সম্পাদন |  |
|  | ৭. ঢালাইয়ের স্থানে পূর্ব প্রস্তুতি: |  |
|  | - Old concrete এর সাথে যথাযথ bonding এর নিমিত্তে বিদ্যমান surface ভেংগে অমসৃণ করণ |  |
|  | - বৃষ্টি থেকে সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করণ |  |
|  | - দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী কর্তৃক casting sequence নির্ধারণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Footing/ Mat/ Pile cap)

| ৪-ক: ফাউন্ডেশন ঢালাই (Footing/ Mat/ Pile cap) |  | বিষয়: ফাউন্ডেশন (Footing/ Mat/ Pile cap) ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ / ২ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |
| অঙ্গ | Footing/ Mat/ Pile cap |  |  |
| সনাক্তকরণ ID (লেভেল, গ্রিড, নাম্বার) |  |  |  |

| ৪-ক: ফাউন্ডেশন (Footing/ Mat/ Pile cap) ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. Reinforcement: |  |
|  | - Rebar size, spacing এবং সংখ্যা কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |
|  | - প্রতিটি জয়েন্টে রড সমূহ 24G wire দিয়ে বাঁধন |  |
|  | - যথাযথ Clear cover (saline/ non-saline) নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - কলাম/ shear wall/ পাইল সমূহের vertical রিবার নকশা অনুযায়ী Footing/ mat/ pile cap এ embed করণ |  |
|  | ২. Shuttering ও propping: |  |
|  | - শাটার সমূহ মরিচা ও অন্যান্য অপদ্রব্য মুক্ত করে পরিস্কারকরণ |  |
|  | - শাটার সমূহ leak proof করণ |  |
|  | - পর্যাপ্ত Lateral support প্রদান |  |
|  | ৩. Concreting: |  |
|  | - স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক ধরণ ও পরিমাণের admixture ব্যবহার নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - Slump test সম্পাদন এবং যথাযথ পরিমাণ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - মিশ্রণ হতে cube/ cylinder সংগ্রহ পূর্বক Laboratory তে প্রেরণ |  |
|  | - শাটার সমূহ ভেজানো/ আর্দ্রকরণ |  |
|  | - মিশ্রণ তৈরির ৩০ মিনিটের মধ্যে ঢালাই সম্পাদন |  |
|  | - ঢালাইয়ের সর্বোচ্চ height of free fall ৫'-০" নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - পূর্বতন ঢালাইয়ের ৪৫ মিনিটের মধ্যে উপরস্থ নতুন ঢালাই সম্পাদন |  |
|  | - এক প্রান্ত হতে শুরু করে ধারাবাহিক ভাবে ঢালাই সম্পাদন |  |
|  | - প্রতি ৩'-০" অন্তর thickness পরিমাপ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. Concrete compaction: |  |
|  | - নতুন ঢালাইয়ের ১৫ মিনিটের মধ্যে vibrator দিয়ে যথাযথ compaction নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - অতিরিক্ত Vibration পরিহারকরণ |  |
| ৪-ক: ফাউন্ডেশন (Footing/ Mat/ Pile cap) ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট (……চলমান) ) পৃষ্ঠা ২ / ২ |  |  |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ৫. যথাযথভাবে curing এর ব্যবস্থা/ প্রস্তুতি গ্রহণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Column/ Shear Wall)

| ৪-খ: Column/ Shear Wall ঢালাই |  | বিষয়: Column/ Shear Wall ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ / ২ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |
| অঙ্গ | Column/ Shear Wall |  |  |
| সনাক্তকরণ ID (লেভেল, গ্রিড, নাম্বার) |  |  |  |

| ৪-খ: Column/ Shear Wall ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. Reinforcement: |  |
|  | - Main Rebar এর size এবং সংখ্যা কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |
|  | - Tie bar এর size, spacing, hook এবং bend কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |
|  | - প্রতিটি জয়েন্টে রড সমূহ 24G wire দিয়ে বাঁধন |  |
|  | - Splice length এবং location কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |
|  | - যথাযথ Clear cover (saline/ non-saline) নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ২. Shuttering ও propping: |  |
|  | - যথাযথ material (Steel) |  |
|  | - শাটার সমূহ মরিচা ও অন্যান্য অপদ্রব্য মুক্ত করে পরিস্কারকরণ |  |
|  | - শাটার সমূহ leak proof করণ |  |
|  | - Turn Bolt এবং nut যথাযথ ভাবে fixing |  |
|  | - শাটার সমূহের vertical alignment নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - পর্যাপ্ত Lateral support নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৩. Concreting: |  |
|  | - স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক ধরণ ও পরিমাণের admixture ব্যবহার নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - Slump test সম্পাদন এবং যথাযথ পরিমাণ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - মিশ্রণ হতে cube/ cylinder সংগ্রহ পূর্বক Laboratory তে প্রেরণ |  |
|  | - শাটার সমূহ ভেজানো/ আর্দ্রকরণ |  |
|  | - মিশ্রণ তৈরির ৩০ মিনিটের মধ্যে ঢালাই সম্পাদন |  |
|  | - ঢালাইয়ের সর্বোচ্চ height of free fall ৫'-০" নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. Concrete compaction: |  |
|  | - নতুন ঢালাইয়ের ১৫ মিনিটের মধ্যে vibrator দিয়ে যথাযথ compaction নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - অতিরিক্ত Vibration পরিহারকরণ |  |
| ৪-খ: Column/ Shear Wall ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট (……চলমান) পৃষ্ঠা ২ / ২ |  |  |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ৫. যথাযথভাবে curing এর ব্যবস্থা/ প্রস্তুতি গ্রহণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Beam/ Slab)

| ৪-গ: Beam/ Slab ঢালাই |  | বিষয়: Beam/ Slab ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ / ২ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |
| অঙ্গ | Beam/ Slab |  |  |
| সনাক্তকরণ ID (লেভেল, গ্রিড, নাম্বার) |  |  |  |

| ৪-গ: Beam/ Slab ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম |  | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. Reinforcement: |  |  |
|  | - বীমের Main Rebar এর size, সংখ্যা এবং spacing কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |  |
|  | - বীমের Tie bar এর size, spacing, hook এবং bend কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |  |
|  | - Slab এর bottom এবং top layer এর rebar direction কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |  |
|  | - প্রতিটি জয়েন্টে রড সমূহ 24G wire দিয়ে বাঁধন |  |  |
|  | - Splice length এবং location কাঠামো নকশা অনুযায়ী যাচাইকরণ |  |  |
|  | - যথাযথ Clear cover (saline/ non-saline) নিশ্চিতকরণ |  |  |
|  | ২. Shuttering ও propping: |  |  |
|  | - শাটার সমূহ মরিচা ও অন্যান্য অপদ্রব্য মুক্ত করে পরিস্কারকরণ |  |  |
|  | - শাটার সমূহ leak proof করণ |  |  |
|  | - Turn Bolt এবং nut যথাযথ ভাবে fixing |  |  |
|  | - স্ল্যাব এর platform sheet এর free end বীম এর শাটারের সাথে যুক্ত করণ |  |  |
|  | - শাটার সমূহের horizontal alignment ও level নিশ্চিতকরণ |  |  |
|  | - edge বীম ও স্ল্যাবের alignment ঠিক রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ |  |  |
|  | - Electric conduit, sanitary duct ইত্যাদির যথাযথ সংস্থান নিশ্চিতকরণ |  |  |
|  | - মান সম্পন্ন এবং যথাযথ (steel pipe) Prop ব্যবহারকরণ |  |  |
|  | - loose/ ত্রুটিপূর্ণ prop অপসারণ |  |  |
|  | - Prop সমূহের spacing সন্তোষজনক (সর্বোচ্চ ২’-০”) |  |  |
|  | - Prop সমূহের উভয় প্রান্ত দৃঢ় ভাবে আবদ্ধকরণ |  |  |
|  | - ground level এ prop এর settlement রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ |  |  |
|  | - double height স্ল্যাব বা বীমের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী scaffolding করণ |  |  |
|  | - Camber (যদি থাকে) এর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ |  |  |
| ৪-গ: Beam/ Slab ঢালাই সংক্রান্ত চেকলিস্ট (……চলমান) পৃষ্ঠা ২ / ২ |  |  |  |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail |  | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  |  | ৩. Concreting: |  |
|  |  | - স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক ধরণ ও পরিমাণের admixture ব্যবহারকরণ |  |
|  |  | - Slump test সম্পাদন এবং যথাযথ পরিমাণ নিশ্চিতকরণ |  |
|  |  | - মিশ্রণ হতে cube/ cylinder সংগ্রহ পূর্বক Laboratory তে প্রেরণ |  |
|  |  | - শাটার সমূহ ভেজানো/ আর্দ্রকরণ |  |
|  |  | - মিশ্রণ তৈরির ৩০ মিনিটের মধ্যে ঢালাই সম্পাদন |  |
|  |  | - ঢালাইয়ের সর্বোচ্চ height of free fall ৫'-০" নিশ্চিতকরণ |  |
|  |  | - পূর্বতন ঢালাইয়ের ৪৫ মিনিটের মধ্যে উপরস্থ নতুন ঢালাই সম্পাদন |  |
|  |  | - এক প্রান্ত হতে শুরু করে ধারাবাহিক ভাবে ঢালাই সম্পাদন |  |
|  |  | - প্রতি ৩'-০" অন্তর thickness পরিমাপ নিশ্চিতকরণ |  |
|  |  | ৪. Concrete compaction: |  |
|  |  | - beam এর ক্ষেত্রে নতুন ঢালাইয়ের ১৫ মিনিটের মধ্যে vibrator দিয়ে যথাযথ compaction নিশ্চিতকরণ |  |
|  |  | - অতিরিক্ত Vibration পরিহারকরণ |  |
|  |  | - slab এর ক্ষেত্রে মোটা কাঠের তক্তার সাহায্যে যথযথ surface compaction করণ |  |
|  |  | ৫. যথাযথভাবে curing এর ব্যবস্থা/ প্রস্তুতি গ্রহণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Brick Work)

| ৫-ক: ইটের কাজ (Brick Work) |  | বিষয়: ইটের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-ক: ইটের কাজ (Brick Work) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা- রুম লে-আউট এর ওয়ার্কিং ড্রয়িং সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ১. কাজ শুরুর আগে ইটগুলোকে ২৪ ঘন্টা (সলিড ব্লকের ক্ষেত্রে ২-৩ দিন) পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে রেখে পরিষ্কার করে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ২. ইটের সাইজ এবং strength স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আছে কিনা তা নিশ্চিতকরণ, field টেষ্ট সম্পাদন |  |
|  | ৩. গাঁথুনি সোজা রাখার জন্য প্রত্যেকবার সুতা এবং শল নিরীক্ষাকরণ |  |
|  | ৪. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ অনুপাতে mortar এর মিশ্রণ এবং মিশ্রণ তৈরির ১ ঘন্টার মধ্যে তা ব্যবহার সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৫. জয়েন্টে মর্টারের পুরুত্ব সর্বোচ্চ ১০ মিমি এবং পুরুত্বের uniformity নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. দেয়ালের verticality নিশ্চিত করতে পাট্টা ও প্লাম্ব বব দিয়ে নিরীক্ষাকরণ |  |
|  | ৭. নকশা অনুযায়ী opening, lintel ইত্যাদির অবস্থান নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৮. যথাযথভাবে curing (ন্যূনতম ৭ দিন পর্যন্ত) সম্পাদন |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Plaster)

| ৫-খ: প্লাস্টারের কাজ (Plaster) |  | বিষয়: প্লাস্টারের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-খ: প্লাস্টারের (Plaster) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. প্লাস্টারের কাজে ব্যবহৃত বালু পরিষ্কার পানি (running water) এ ধুয়ে অপদ্রব্যমুক্তকরণ |  |
|  | ২. প্লাস্টার স্থাপনের পূর্বে surface পরিষ্কারকরণ এবং RCC surface chipping অথবা cement grouting এর প্রলেপ দিয়ে surface অমসৃণকরণ |  |
|  | ৩. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ অনুপাতে mortar এর মিশ্রণ এবং মিশ্রণ তৈরির ১ ঘন্টার মধ্যে তা ব্যবহার সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৪. লেভেল মাপক যন্ত্রের সাহায্যে প্লাস্টারের একই লেভেল নিশ্চিতকরণ, প্লাম্ব বব এর সাহায্যে verticality নিশ্চিতকরণ এবং Tri square এর সাহায্যে corner finish নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৫. একটি পুরো দেয়ালের প্লাস্টার এক দিনে সম্পন্নকরণ, প্লাস্টারে জয়েন্টের অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. যথাযথভাবে curing (ন্যূনতম ৭ দিন পর্যন্ত) সম্পাদন |  |
|  | ৭. কোন প্রকার ফাটল আছে কিনা নিরীক্ষাপূর্বক মেরামতকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Wet Area Waterproofing)

| ৫-গ: আর্দ্র এলাকায় (Wet Area) Waterproofing সংক্রান্ত |  | বিষয়: আর্দ্র এলাকায় (Wet Area) Waterproofing সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-গ: আর্দ্র এলাকায় (Wet Area) Waterproofing সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. Wet area/ washroom/ toilet সমূহের brickwork যথাযথভাবে সম্পন্নকরণ |  |
|  | ২. wet area সমূহে ব্যবহৃত brick, plaster এ sand ইত্যাদি running water এ ধুয়ে অপদ্রব্য মুক্তকরণ |  |
|  | ৩. নির্মিত দেয়াল/ floor এ কোনরূপ ছিদ্র/ void থাকলে তা flexible mortar দিয়ে মেরামত সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৪. প্রস্তুতকৃত দেয়াল/ ফ্লোর হতে অপদ্রব্য/ ময়লা অপসারণপূর্বক পরিস্কারকরণ |  |
|  | ৫. পরিস্কারকৃত দেয়াল/ ফ্লোর surface এ HP elastomeric cementitous waterproof দ্বারা ২ টি coating প্রদান |  |
|  | ৬. waterproof coating প্রদানের পর tiles/ floor finish বসানোর পূর্বে বালু ছিটিয়ে (sand brushing) surface অমসৃণকরণ |  |
|  | ৭. Tiles/ finishing layer যথাযথভাবে সম্পন্নকরণ |  |
| বি:দ্র: চেকলিস্টটিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়া rooftop এ জলছাদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের জন্য নয়। |  |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Tiles)

| ৫-ঘ: টাইলসের (Tiles) কাজ সংক্রান্ত |  | বিষয়: টাইলসের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-ঘ: টাইলসের (Tiles) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. দেয়াল/ ফ্লোরের loose ম্যাটেরিয়াল অপসারণপূর্বক Surface পরিষ্কারকরণ |  |
|  | ২. পানিরোধীকরণের (waterproofing)কাজ (আর্দ্র এলাকার জন্য) সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৩. ফ্লোর টাইলসের ক্ষেত্রে টাইলসের ফিনিশড Top লেভেল চিহ্নিতকরণ |  |
|  | ৪. টাইলসের লে-আউট অনুমোদন গ্রহণ |  |
|  | ৫. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ অনুপাতে টাইলসের Adhesive/ mortar এর মিশ্রণ এবং মিশ্রণ তৈরির ১ ঘন্টার মধ্যে তা ব্যবহার সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৬. টাইলসের জয়েন্টের gap যথাযথ রঙের putty দ্বারা পূরণকরণ |  |
|  | ৭. টাইলসের সাইজ, পুরুত্ব, warping ও বক্রতা পরীক্ষাকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Paints)

| ৫-ঙ: রঙের (Paints) কাজ |  | বিষয়: রঙের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-ঙ: রঙের (Paints) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. প্লাস্টার curing এর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্নকরণ |  |
|  | ২. দেয়াল ও সিলিং এর Surface শুষ্ককরণ এবং অপদ্রব্যসমূহ অপসারণপূর্বক পরিষ্কারকরণ |  |
|  | ৩. Putty এবং primer প্রয়োগকরণ |  |
|  | ৪. রঙের অনুমোদন গ্রহণ |  |
|  | ৫. প্রতিটি coat যথাযথভাবে সম্পন্নকরণ পূর্বক ২ (দুই) coat রঙ প্রদান |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Aluminium)

| ৫-চ: অ্যালুমিনিয়ামের (Aluminium) কাজ সংক্রান্ত |  | বিষয়: অ্যালুমিনিয়াম কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-চ: অ্যালুমিনিয়ামের (Aluminium) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. প্রতিটি দরজা/ জানালা (Opening) এর পৃথক মাপ গ্রহণ |  |
|  | ২. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অ্যালুমিনিয়াম সেকশনের সাইজ, পুরুত্ব ও রঙ যাচাইকরণ |  |
|  | ৩. গ্লাসের স্পেসিফিকেশন ও পুরুত্ব যাচাইকরণ |  |
|  | ৪. অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের alignment পরীক্ষাকরণ |  |
|  | ৫. অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের Lock সহ অন্যান্য hardware সামগ্রী পরীক্ষাকরণ |  |
|  | ৬. sealant এর যথাযথ ব্যবহারপূররবক পানিরোধীতা (Water tighteness) নিশ্চিতকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Door-Shutter)

| ৫-ছ: কাঠের কাজ (Door-Shutter) |  | বিষয়: কাঠের কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-ছ: কাঠের কাজ (Door-Shutter) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. Moisture meter দ্বারা আর্দ্রতা (Moisture Content) পরীক্ষাকরণ |  |
|  | ২. সিসনিং এবং Anti-termite বিবেচনাপূর্বক কাঠের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৩. কাঠের সাইজ ও পুরুত্ব যাচাইকরণ |  |
|  | ৪. কাঠের জয়েন্টিং এবং প্বার্শস্থ alignment যাচাইকরণ |  |
|  | ৫. Door shutter এর shop drawing সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৬. দরজায় ব্যবহৃত hardware এর গুনগত মান যাচাইকরণ |  |
|  | ৭. দরজার রঙ/ ভার্নিশ কাজের গুনগত মান যাচাইকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Roadworks)

| ৫-জ: রাস্তার কাজ (Roadworks) |  | বিষয়: রাস্তার কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ / ২ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-জ: রাস্তার কাজ (Roadworks) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. রাস্তার লে আউট, সেকশন ইত্যাদি সহ অনুমোদিত নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. নকশা অনুযায়ী রাস্তার alignment, level ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৩. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথভাবে সাবগ্রেড প্রস্তুতি সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৪. রাস্তার বেজ/ সাববেজ (Base/ Sub-base) প্রস্তুতি: |  |
|  | - soil compaction যথাযথভাবে সম্পাদন এবং Field Density Test সম্পাদন |  |
|  | - optimum moisture content নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - প্রতিটি স্তরের পুরূত্ব যাচাইপূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পুরূত্ব নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৫. Flexible Pavement প্রস্তুতের ক্ষেত্রে: |  |
|  | - bituminous carpeting এর bitumen এর penetration grade পরীক্ষাকরণ |  |
|  | - bituminous carpeting এর aggregate এর সাইজ, পুরুত্ব নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. RCC Road এর ক্ষেত্রে: |  |
|  | - অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী formwork alignment নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী reinforcing rebar এর size, spacing ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক অনুপাতে concrete মিশ্রণ, slump test সম্পাদন এবং যথাযথ পরিমাণ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - যথাযথভাবে concrete compaction নিশ্চিতকরণ এবং নকশা অনুযায়ী রাস্তার slope নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - নকশা অনুযায়ী expansion joint নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - যথাযথভাবে curing নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৭. রাস্তার level এবং camber যাচাইকরণ |  |
|  | ৮. রাস্তার slope এবং drainage ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ |  |

| ৫-জ: রাস্তার কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট (…..চলমান) পৃষ্ঠা ২ / ২ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ৯. যথাযথ road marking এবং সাইনবোর্ড স্থাপন |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Landscaping)

| ৫-ঝ: ল্যাণ্ডস্ক্যাপিং এর কাজ (Landscaping) |  | বিষয়: ল্যাণ্ডস্ক্যাপিং এর কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৫-ঝ: ল্যাণ্ডস্ক্যাপিং (Landscaping) এর কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত Landscaping নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. অনুমোদিত Landscaping নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিতকরণ |  |
|  | ৩. soil bed প্রস্তুতকরণ এবং লেভেলিং |  |
|  | ৪. Landscaping পরিকল্পনা অনুযায়ী গাছ নির্বাচন |  |
|  | ৫. উপযোগী সার প্রয়োগ |  |
|  | ৬. irrigation ব্যবস্থা স্থাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ) |  |
|  | ৭. Drainage ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৮. নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Walkway নির্মাণ ও paving block স্থাপন |  |
|  | ৯. outdoor lighting স্থাপন |  |
|  | ১০. নকশা অনুযায়ী যথাযথ fencing স্থাপন |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Water Supply Systems)

| ৬-ক: পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (Water Supply Systems) |  | বিষয়: পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৬-ক: পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (Water Supply Systems) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. স্থাপিত সকল পানি সরবরাহ পাইপ, ফিটিংস ও কল (faucets) অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকতা যাচাইকরণ |  |
|  | ২. সম্ভাব্য দূষণের উৎস হতে নির্ধারিত ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৩. নির্ধারিত দূরত্ব অনুযায়ী (উল্লম্ব ও আনুভূমিক) যথাযথ হ্যাঙ্গার, সাপোর্ট এবং ক্ল্যাম্প স্থাপন নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. সকল সংযোগ (joints) উপকরণের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকতা যাচাইকরণ |  |
|  | ৫. ব্যবহারের পূর্বে মেইন লাইন এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপসমূহ যথাযথভাবে প্রেশার টেস্ট (Pressure test) ও লিকেজ টেস্ট (leakage Test) সম্পাদন |  |
|  | ৬. স্টোরেজ ট্যাংকটি সম্পূর্ণরূপে পানিরোধী (watertight), সহজে পরিষ্কারযোগ্য এবং দূষণমুক্ত করণ |  |
|  | ৭. নকশা অনুযায়ী অনুযায়ী ট্যাংকে সঠিক ঢাকনাসহ ম্যানহোল, ওভারফ্লো পাইপ, ড্রেনেজ পাইপ এবং ভেন্ট পাইপ (mosquito net/ cowl সহ) স্থাপন |  |
|  | ৮. পরিষ্কারকরণ শেষে সম্পূর্ণ সিস্টেম ও ট্যাংকের জীবাণুমুক্তকরণ (Disinfection) |  |
|  | ৯. ওয়ারেন্টি ডকুমেন্ট, প্রেশার টেস্ট রিপোর্ট এবং পানির গুণমান পরীক্ষা (Water Quality Test) রিপোর্ট সংরক্ষণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Sanitary Drainage Systems)

| ৬-খ: স্যানিটারি ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা (Sanitary Drainage Systems) |  | বিষয়: স্যানিটারি ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৬-খ: স্যানিটারি ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা (Sanitary Drainage Systems) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. সকল স্যানিটারি ড্রেনেজ পাইপ ও ফিক্সচার নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে স্থাপন |  |
|  | ২. উপকরণের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী জয়েন্টিং (jointing) সঠিকভাবে সম্পাদন |  |
|  | ৩. নির্ধারিত দূরত্ব অনুযায়ী হ্যাঙ্গার/ সাপোর্ট (hanger/ support) স্থাপন এবং ড্রেনেজ লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় ঢাল (slope) নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. ফিক্সচারসমূহ নকশা অনুযায়ী নির্ধারিত অবস্থান ও লেভেলে স্থাপন (প্রয়োজনে প্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীর জন্য accessibility নিশ্চিতকরণ) |  |
|  | ৫. প্রয়োজন অনুযায়ী ভেন্ট পাইপ সহ যথাযথ ভেন্ট সিস্টেম প্রদান নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. নির্ধারিত দূরত্ব ও সহজ প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করে ক্লিনআউট (cleanout) স্থাপন |  |
|  | ৭. বেসমেন্ট থাকলে সাম্প/ সাকশন পিট (sump/ suction pit) বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নকশা অনুযায়ী স্থাপন |  |
|  | ৮. মাস্টার পিট, ইনস্পেকশন চেম্বার এবং ম্যানহোল নকশা অনুযায়ী নির্মাণ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৯. সেপটিক ট্যাংক/ এসটিপি (STP)/ ইটিপি (ETP) অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ১০. বর্জ্য পানি (wastewater) নকশা অনুযায়ী সেপটিক ট্যাংক/ এসটিপি (STP)/ ইটিপি (ETP)/ ইমহফ (Imhoff) ট্যাংক -এ সঠিকভাবে নিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ১১. ড্রেনেজ সিস্টেমের লিকেজ বা পানিনিরোধকতা (ওয়াটার বা এয়ার টেস্টের মাধ্যমে) পরীক্ষা এবং রিপোর্ট সংরক্ষণ |  |
|  | ১২. ওয়ারেন্টি ডকুমেন্ট (warranty documents) এবং মাঠপর্যায়ের পরীক্ষার রিপোর্ট (field test reports) সংরক্ষণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Rainwater Mangement)

| ৬-গ: বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা (Rainwater Mangement) |  | বিষয়: বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৬-গ: বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. ছাদের ঢাল (roof slope) নকশা অনুযায়ী রেইনওয়াটার আউটলেট (floor drain)-এর দিকে প্রদান করা হয়েছে এবং আউটলেট এর সংখ্যা ও আকার নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ২. ডাউন পাইপ নকশা অনুযায়ী (আকার, সংখ্যা ও alignment) স্থাপন নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৩. অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বৃষ্টির পানি সংগ্রহ/সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting) এবং ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জ (Groundwater recharge) এর ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. প্লাম্বিং নকশা অনুযায়ী মাস্টার পিট, (Master pit) ইনস্পেকশন চেম্বার (inspection Chamber) এবং ম্যানহোল (Manhole) নির্মাণ |  |
|  | ৫. বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্যানিটারি ড্রেনেজের মধ্যে কোনো সংযোগ (cross-connection) নেই তা নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক প্রবাহ (Free Flow) নিশ্চিতকরণ এবং সংযোগস্থলে কোন লিকেজ (Leakage) আছে কিনা যাচাইকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Electrification Work)

| ৭-ক: বিদ্যুতায়নের কাজ (Electrification Work) |  | বিষয়: বিদ্যুতায়নের (Electrification) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ / ২ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৭-ক: বিদ্যুতায়নের (Electrification) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত বৈদ্যুতিক ফিটিং ও ফিক্সচার লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. অনুমোদিত সিসিটিভি (CCTV) লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৩. অনুমোদিত ইন্টারনেট ও ইন্টারকম লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৪. অনুমোদিত ডিশ টিভি (Dish TV) লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৫. অনুমোদিত স্টেজ লাইট (Stage Light) নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৬. অনুমোদিত সাউন্ড সিস্টেম নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৭. অনুমোদিত ইএম (EM) কন্ট্রোল রুম লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৮. অনুমোদিত সাব-স্টেশন লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৯. অনুমোদিত বজ্রপাত সুরক্ষা (Lightning Protection) লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ১০. অনুমোদিত সোলার সিস্টেম নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ১১. অনুমোদিত বিস্তারিত লোড ক্যালকুলেশন (Load Calculation) নকশা সাইটে সংরক্ষণ। |  |
|  | ১২. কনসিলড কনডুইট (Concealed conduit) নিচের বিষয়গুলোর জন্য সঠিকভাবে লাগানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | - বৈদ্যুতিক ফিটিং ও ফিক্সচার |  |
|  | - সিসিটিভি লে-আউট |  |
|  | - ইন্টারনেট ও ইন্টারকম লে-আউট |  |
|  | - ডিশ টিভি লে-আউট |  |
|  | - স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম |  |
|  | ১৩. সকল উপাদান স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ (পাওয়ার কেবল, ডিস্ট্রিবিউশন কেবল, ফিটিংস ইত্যাদি) |  |
|  | ১৪. সকল আর্থ কেবল (Earth cables) সঠিকভাবে সংযুক্তকরণ |  |
|  | ১৫. সকল আর্থিং (Earthing) সঠিকভাবে স্থাপন নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ১৬. টেস্ট রেজাল্ট সন্তোষজনক কিনা যাচাইকরণ (কন্টিনিউটি টেস্ট, আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট) |  |

| ৭-ক: বিদ্যুতায়নের (Electrification) কাজ সংক্রান্ত চেকলিস্ট (…..চলমান) পৃষ্ঠা ২ / ২ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১৭. বজ্রপাত সুরক্ষার উপাদানসমূহ (Aviation light, Air terminals, Down conductor, Earth electrodes) সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ১৮. সোলার সিস্টেমের উপাদানসমূহ (Solar panels, Controller, Inverter, Battery, Meter) কি সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Fire Protection & Detection)

| ৭-খ: Fire Protection ও Detection সংক্রান্ত কাজ |  | বিষয়: Fire Protection ও Detection সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৭-খ: Fire Protection ও Detection সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত অগ্নি শনাক্তকরণ (Fire Detection) লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. অনুমোদিত অগ্নি সুরক্ষা (Fire Protection) লে-আউট নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৩. অনুমোদিত সিঁড়িঘর প্রেসারাইজেশন (Staircase Pressurizations) নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ৪. ফায়ার পাম্প রুমের সরঞ্জামসমূহ (Engine driven motor, Jockey pump ইত্যাদি) সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৫. সকল অগ্নি শনাক্তকরণ উপাদান নকশা অনুযায়ী সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. সকল অগ্নি সুরক্ষা উপাদান নকশা অনুযায়ী সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৭. সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ সঠিকভাবে সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৮. ফায়ার পাম্প মোটরগুলো পজিটিভ সাকশন (Positive suction)-এর সাথে যুক্ত কিনা যাচাইকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For HVAC Work)

| ৭-গ: HVAC সংক্রান্ত কাজ |  | বিষয়: HVAC সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৭-গ: HVAC সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত HVAC নকশা (AC ড্রয়িং, ফোর্স ভেন্টিলেশন ড্রয়িং) সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. সকল আউট-ডোর (Outdoor) উপাদান সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৩. সকল ইন-ডোর (Indoor) উপাদান কি সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. রাইজারের (Riser) জন্য সকল পাঞ্চ বা ছিদ্র সঠিকভাবে করা যাচাইকরণ |  |
|  | ৫. সকল ডাক্ট (Duct) তৈরির কাজ সঠিকভাবে সম্পন্নকরণ |  |
|  | ৬. ইন-ডোর থেকে আউট-ডোর পাইপিং লে-আউট সঠিকভাবে স্থাপন |  |
|  | ৭. ফোর্স ভেন্টিলেশন উপাদান সঠিকভাবে বসানো নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৮. সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ সঠিকভাবে সম্পন্নকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Lift/ Escalator)

| ৭-ঘ: Lift/ Escalator সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট |  | বিষয়: Lift/ Escalator সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৭-ঘ: Lift/ Escalator সংক্রান্ত কাজের চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত লিফট/ এসকেলেটর লে-আউট এবং সিভিল শ্যাফট এর নকশা সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. প্রতি ফ্লোর ঢালাই এর সময় পিট (Pit) লেভেল থেকে স্যাফট এর পরিমাপ এবং এলাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা তা নিরীক্ষাকরণ |  |
|  | ৩. নকশা অনুযায়ী লিফট মেশিন রুম এবং মেশিন রুম এর সিঁড়ির নির্মাণকাজের সঠিকতা যাচাইকরণ |  |
|  | ৪. লিফট প্রকল্প সাইটে আসার আগে স্যাফট পিটে জমে থাকা পানি, ময়লা, আবরজনা পরিস্কারকরণ |  |
|  | ৫. লিফটের গাইড রেল (Guide Rail) নিখুঁতভাবে এলাইনমেন্ট করণ |  |
|  | ৬. লিফট কেবিন এর ভিতর COP সহ সব আইটেম স্থাপন |  |
|  | ৭. এমারজেন্সি রেসকিউ ডিভাইস (ARD) এবং ইউপিএস (UPS) সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাইকরণ |  |
|  | ৮. সকল সেন্সর (Door sensor, Overload sensor) সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাইকরণ |  |
|  | ৯. পিট (Pit) এবং মেশিন রুমে কি পর্যাপ্ত লাইটিং ও আর্দ্রতা প্রতিরোধের ব্যবস্থাকরণ |  |
|  | ১০. লিফট কার এবং কন্ট্রোলারের মধ্যে যোগাযোগ (Intercom/ Phone) সচলকরণ |  |
|  | ১১. ফায়ারম্যান সুইচ (Fireman switch) জরুরি অবস্থায় কাজ করছে কিনা তা যাচাইকরণ |  |
|  | ১২. লিফট কন্ট্রোলার এবং মোটরের জন্য সঠিক মানের আর্থিং নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ১৩. লিফট চলার সময় কোনো অস্বাভাবিক শব্দ বা কম্পন অনুভূত হচ্ছে কিনা তা যাচাইকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Sub-Station)

| ৭-ঙ: সাব-স্টেশন স্থাপন (Sub-Station) |  | বিষয়: সাব-স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৭-ঙ: সাব-স্টেশন (Sub-Station) স্থাপন সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. অনুমোদিত সাব-স্টেশন লে-আউট ও সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম (SLD) সাইটে সংরক্ষণ |  |
|  | ২. ট্রান্সফরমার, HT/ LT প্যানেল এবং PFI প্ল্যান্ট সঠিক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন |  |
|  | ৩. সাব-স্টেশনের কক্ষ পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন এবং আগুনের নিরাপত্তা সমৃদ্ধকরণ |  |
|  | ৪. ট্র্যাঞ্চ (Trench) এবং ক্যাবল লেয়িং নকশা অনুযায়ী সম্পাদন |  |
|  | ৫. সাব-স্টেশনের জন্য স্বতন্ত্র এবং সঠিক মানের বডি ও নিউট্রাল আর্থিং নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৬. প্যানেল বোর্ডে ডেঞ্জার সাইন (Danger Sign) এবং রাবার ম্যাট প্রদান |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |

কন্সট্রাকশন চেকলিস্ট (For Compund Light & Street Light)

| ৭-চ: কম্পাউন্ড লাইট এবং স্ট্রিট লাইট সংক্রান্ত (Compund Light & Street Light) |  | বিষয়: কম্পাউণ্ড লাইট এবং স্ট্রিট লাইট সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | পৃষ্ঠা | ১ |
|  |  | তারিখ |  |
| প্রকল্পের নাম |  |  |  |
| ভবনের নাম |  |  |  |
| ঠিকাদার |  |  |  |
| গণপূর্ত বিভাগ |  |  |  |
| গণপূর্ত উপ-বিভাগ |  |  |  |

| ৭-চ: কম্পাউন্ড লাইট এবং স্ট্রিট লাইট (Compund Light & Street Light) সংক্রান্ত চেকলিস্ট |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xক্স Xক্স √ √ Pass / Fail | আইটেম | বিবরণ/ সংশোধনী |
|  | ১. কম্পাউন্ড লাইট এবং স্ট্রিট লাইটের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত কিনা তা যাচাইকরণ |  |
|  | ২. পোল বা খুঁটিগুলো সঠিক দূরত্বে এবং উলম্বভাবে (Vertical) স্থাপন |  |
|  | ৩. মাটির নিচে ক্যাবল লেয়িং-এর সময় ক্যাবল প্রোটেকশন (ইট বা পাইপ) নিশ্চিতকরণ |  |
|  | ৪. বাতি বা ফিটিংসগুলো ওয়াটার-প্রুফ (IP65/ IP66) মানের কিনা তা যাচাইকরণ |  |
|  | ৫. অটোমেটিক অন-অফ করার জন্য ফটো-সেল বা টাইমার সুইচ কাজ করছে কিনা তা যাচাইকরণ |  |
|  | ৬. প্রতিটি লাইট পোলের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিং এবং ফিউজ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ |  |
| মন্তব্য (যদি থাকে) |  |  |

| Conformance সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ঠিকাদারের প্রতিনিধি | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | নির্বাহী প্রকৌশলী |
| স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | স্বাক্ষর: | প্রতিস্বাক্ষর: |
| নাম: | নাম: | নাম: | নাম: |
| পদবী: | পদবী: | পদবী: | পদবী: |